INTEGRANTES

|  | NOMBRE | ROL | CEDULA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brayan José Milian Berrio | Lider del Equipo | 1118863934 |
| 2 | Andrés Felipe Cortes García | Diseñador UI | 1053859431 |
| 3 | Samuel Buriticá Saldarriaga | Diseñador de Software | 1037642434 |
| 4 | Daniel Ramírez Laverde | Tester | 1054994726 |
| 5 | Juan Esteban Nichoy Larrañaga | Administrador Infraestructura | 1107527844 |

GRUPO: 58

NOMBRE DEL EQUIPO: Falcon

DOCENTE: Jhon Jairo Orozco Dávila.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

DESARROLLO DE SOFTWARE CICLO III

VIRTUALIDAD

2021-08

Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo | Falcon |
| --- | --- |
| Sprint No: | 1 |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

En la primera reunión del sprint, se hizo para asignar los roles del equipo. Se planteó el tipo de software a desarrollar (según lo estipulado por el docente) y se llegó a la conclusión que sería un software de inventario. Así mismo se definieron las columnas que estarían en el tablero KANBAM (to do, in progress, in review, blocked, closed), y se definieron diferentes tableros KANBAM según la etapa de desarrollo en que se encuentre el proyecto. Por último, se definieron las tareas a realizar durante el sprint. Nota: En esta actividad participaron todos los integrantes

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Para esta segunda reunión se asignaron las tareas respectivas para los miembros del equipo, y se colocaron en el respectivo tablero. Aquí una imagen de cómo se fueron creando las tareas(issues) a la derecha en la columna assignes se puede ver a quien esta asignada la tarea. El miembro encargado de crear los issues es el líder del equipo. Para la solución se buscaron textos, se vieron vídeos y se consultó con personas que han trabajado con inventarios, para tener un mejor contexto del cómo es el proceso y manejo de información de un formulario. Y así se ve el tablero KAMBAN, con la tarea asignada: Se puede observar las 5 columnas dependiendo en qué estado se encuentre la tarea. Finalmente se asignaron el resto de tares correspondientes a él sprint. He aquí una imagen del estado inicial del tablero KANBAM: Nota: Para este sprint todos los integrantes del grupo trabajaron en conjunto en todas las tareas

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Durante esta reunión se comenzó a hacer el planteamiento del problema, se buscó información en internet, se tomó ejemplo el material disponible de la Universidad de Caldas, y se consultó con el profesor. Nota: todos los integrantes del grupo participaron en la actividad. Aquí un pequeño boceto de cómo iba tomando forma el planteamiento del problema: Y actualizamos el tablero KAMBAN, y fue quedando de la siguiente manera:

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Durante el esta estableció el inicio de los requisitos funcionales, no funcionales e historias de usuario. Se basó la implementación de esto en búsquedas en internet, el material de apoyo brindado por el profesor y la universidad de Caldas. He aquí una imagen de los requisitos y de cómo iba tomando forma: Nota: todos los integrantes del equipo trabajaron en la tarea Nuevamente se actualizó el tablero de KAMBAN:

- Reunión diaria de seguimiento – viernes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Finalmente, en el último día del sprint se dieron los retoques finales a los documentos que había que entregar y el tablero quedó de la siguiente manera: Adicionalmente a esto usamos una herramienta de github llamada milestones, que se asemeja a el sprint de la metodología Scrum donde estipulamos un tiempo limite y el automáticamente, calcula el porcentaje de avance según las tareas que se vayan cerrando. Ese es el estado de nuestro milestones con 6 tareas en general 5 abiertas y una cerrada. Y este es el estado final de nuestro milestones: Y este es el estado final de nuestro tablero KANBAM para el primer Sprint